花蓮縣政府一○七年建置人事AI客服實施計畫

- 計畫目的：

透過人工智慧（AI）創新人事服務，藉由智能客服機器人（以下簡稱ibot）的協助達成人力精省，藉由主被動服務模式，透過自動應答技術讓同仁隨時掌握福利及服務訊息，達到「服務就在您身邊」的效果，以提升服務效能。

貳、主辦單位：

本府人事處。

參、實施對象：

本府及所屬機關學校、鄉鎮公所、代表會公務人員。

肆、實施方式：

iBot新版上線時間為今年七月三十一日，服務透過Line APP及EIP（本府入口網）OA即時通通訊平台介接，為擴大應用面，提升iBot的服務能量，擬分階段逐步擴增客服功能。

一、第一階段：建腦作業（Brain Builder）

建腦，是幫助建機器人一個聰明的大腦，透過知識的教導，讓機器人可以分擔真人的工作。

（一）專屬業務iBot應用方式

- 1.實施期間：一○七年七月。

- 2.實施方式：

- 分析業務特性，挑選適合實施Bot之業務內容，篩選原則應為簡單、易懂、同仁生活常用的為主。

（二）FAQ問答題庫建立

- 1.實施期間：一○七年七月～十二月。

- 2.實施方式：

- FAQ問答題庫以業務盤點所篩選的服務方式為主，除有問題、答案外，另應補充近似詞，提升機器人應對換句話說的能力。

（三）專案啟動及需求訪談計畫

- 1.實施期間：一○七年七月三十一日前上線使用。

- 2.實施方式：

- 透過需求訪談會議確認本處需求，俾利廠商啟動開發作業。預計於七月三十一日完成開發，提供本處使用。

二、第二階段：AI雲端服務生態鏈

（一）本處專屬服務內容

- 1.實施期間：一○七年七月～十二月。

- 2.實施方式：

- 初步規劃包括差假及國旅卡須知、國旅卡特約商店、停班停課訊息、本府優惠商店訊息、本處各項訓練研習活動訊息及文康活動、行政院人事行政總處（以下簡稱人事總處）優惠商店訊息、人事總處各項福利服務訊息。

（二）生活圈建立

- 1.實施期間：一○七年七月～十二月。

- 2.實施方式：

- IQT將協助於iBot建置高鐵、台鐵及氣象等三項服務之查詢，類此服務將持續增加。

（三）行銷課程之推動

- 1.實施期間：一○七年七月～九月。

- 2.實施方式：

- 為使本府及所屬機關學校同仁熟悉並愛用iBot，本府將派員或由種籽教師至各機關學校辦理行銷課程，讓同仁瞭解使用方式。

（四）機器人訓練師（Robot Trainer）培訓

- 1.實施期間：一○七年七月～八月。

- 2.實施方式：

- 為使iBot回答更人性化，因應FAQ的設定及校正工作量日漸龐大，擬分批培訓機器人訓練師，讓新時代的AI知識客服落地生根，提高iBot的服務能量。

三、第三階段：創意集客點子行銷

（一）實施期間：一○七年八月三十一日前。

（二）實施方式：

Line的成功是得力於完整的生態系，藉由二十四小時不間斷服務的智能客服，以及主動訊息的發送讓生態系逐漸擴大並維持良性循環。生態系透過「創意」及「行銷」來集客，以提高使用率。

為使本府專任人事都成為iBot的設計師，參與iBot上線	後的各項新創服務，爰規劃向本府及所屬機關學校專任人事徵求點子，經評選後確具創新性、可行性及必要性者，即選錄為次一階段智能客服的實作方案。

伍、客服項目及服務內容：

人事AI客服計畫為人事總處本年度考核本府的自訂項目，並已列入本府對所屬機關學校人事業務績效考核，考核配分總計七分。

為達考核推動業務，業務校正考核方向的效果，本次考核指標擬設定三大面向，分別為「會員人數」、「推廣說明會」、「創新服務提案」。

一、會員人數

衝高會員人數可提供系統能見度，復因使用回饋可修正iBot回答正確率，達成系統維運的良性循環，爰規定會員人數達機關正式公務人員總人數百分之十者得一分，達百分之二十者得二分。

二、推廣說明會

推廣說明會的舉辦有助於增加使用人數，降低使用者的陌生感，考量推廣說明會中機關合辦與機關獨辦的困難度有異，爰規定合辦者給一分，獨辦者給二分。

三、創新服務提案

iBot的智能客服應用非常多元，為了讓使用者成為設計者，爰於一○七年八月三十一日（星期五）前提報創新服務內容提案一則以上，給予一分，提案如經評審就創新性、可行性、必要性評分後予以參採，給予滿分三分。

| 號 | 指標 | 內容 | 評分 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 會員人數 | 會員人數達機關正式公務人員總人數百分之十。 | 一分 | 二分 |
|  |  | 會員人數達機關正式公務人員總人數百分之二十。 | 二分 |  |
| 二 | 推廣說明會 | 機關、學校於系統上線後至一○七年九月十五日前獨辦或合辦說明會者，並函報本府備查。 | 一分 | 一分 |
| 三 | 問卷填答率 | 機關、學校所屬會員於系統上線後舉辦歷次問卷作答情況，平均填答人數高於該機關或學校加入會員總人數百分之五十。問卷共計施測兩次。 | 一分 | 一分 |
| 四 | 創新服務提案 | 機關、學校對於智能客服提交創新服務提案。 | 一分 | 三分 |
|  |  | 機關、學校對於智能客服提交創新服務提案，並經評選具創新性、可行性及必要性。 | 三分 |  |
| 總計 |  |  |  | 七分 |

陸、預期效益

一、降低人事人員接聽電話量，使其專心公務推動。

二、提高服務同仁的滿意度，營造人事專屬粉絲。

二、推動二十四小時全年無休的人事服務品質。

柒、本實施計畫得視實際需要隨時修正之。

附件一：機關、學校會員彙整表

| 編號 | 帳號 | 所屬機關學校 |
| --- | --- | --- |

附件二：創意集客點子提案單

| 提案機關 人事機構 |  |  | 提案人姓名、電話及E-MAIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 題目 |  | 說明 （五百字為限） |  |  |
| 創新性 （以一百字為限） |  |  |  |  |
| 可行性 （以一百字為限） |  |  |  |  |
| 必要性 （以一百字為限） |  |  |  |  |